附件

海港区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市 | 县、市、区 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 投资概算及筹资方式（万元） | 建设期限 | 受益户数人数 | 其中：扶持带动脱贫户户数人数 | 其中：扶持带动监测对象户数人数 | 行业主管部门 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 |
| 1 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 王滩镇 | 陆庄村 | 唐山海港经济开发区王滩镇陆庄村垂钓园项目 | 陆庄村 | 新建 | 1、主要建设内容为坑塘四周钩机清淤培士;长605 米，上地2米，下地5米，高0.6米;  2、坑塘东侧、南北侧浇筑15cmC25 混凝土，15cm 厚的级配碎石；  3、坑塘西侧人行道：开槽：18cm，垫层：厚10cm 预拌 C25 混凝士;结合层：1:3砂浆厚 2cm，面层：面包砖200\*100\*60;  4、坑塘北侧停车场地面硬化；开槽：0.33 米，余土就地，垫层级配碎石15cm, 18cm，厚C30 混凝土：  5、四周护栏网围挡。长605米，高2.5米，立柱间距3米。 | 王滩镇陆庄村 | 项目总投资52.2万元，资金来源为申请上级补助资金50万元，区财政配套资金2.2万元 | 2024年  7月至2024年12月底 | 248户633人 | 1户1人 | 0户0人 | 海港区农业农村局 | 项目建设进一步提升农产品品质，对项目区及周边地区因地制宜进行规划特色种植、养殖具有促进性、带动性，壮大集体经济，推动乡村振兴发展。 | 群众参与:安排招收农民工10人;联农带农机智:项目建成后不仅解决了农产品保鲜期延长，减低耗损，提升品质等问题，带动周边村民提高种植积极性，扩大农产品供应范围，带动乡村种植业发展，推动乡村振兴。 |

海港区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市 | 县、市、区 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 投资概算及筹资方式（万元） | 建设期限 | 受益户数人数 | 其中：扶持带动脱贫户户数人数 | 其中：扶持带动监测对象户数人数 | 行业主管部门 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 |
| 2 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 王滩镇 | 齐各庄村 | 唐山海港经济开发区王滩镇齐各庄村垂钓园项目 | 农村集体经济项目 | 新建 | 1、主要建设内容为坑塘四周钩机清淤培士;长605 米，上地2米，下地5米，高0.6米;  2、坑塘东侧、南北侧浇筑15cmC25 混凝土，15cm 厚的级配碎石；  3、坑塘西侧人行道：开槽：18cm，垫层：厚10cm 预拌 C25 混凝士;结合层：1:3砂浆厚 2cm，面层：面包砖200\*100\*60;  4、坑塘北侧停车场地面硬化；开槽：0.33 米，余土就地，垫层级配碎石15cm, 18cm，厚C30 混凝土：  5、四周护栏网围挡。长605米，高2.5米，立柱间距3米。 | 王滩镇齐各庄村 | 项目总投资52.2万元，资金来源为申请上级补助资金50万元，区财政配套资金2.2万元 | 2024年  7月至2024年12月底 | 150户505人 | 1户2人 | 0户0人 | 海港区农业农村局 | 项目建设进一步提升农产品品质，对项目区及周边地区因地制宜进行规划特色种植、养殖具有促进性、带动性，壮大集体经济，推动乡村振兴发展。 | 群众参与:安排招收农民工10人;联农带农机智:项目建成后不仅解决了农产品保鲜期延长，减低耗损，提升品质等问题，带动周边村民提高种植积极性，扩大农产品供应范围，带动乡村种植业发展，推动乡村振兴。 |

海港区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市 | 县（市、区） | 乡镇 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 项目内容及建设规模 | 实施  地点 | 投资概算及筹资方式（万元） | 建设期限 | 受益户数人数 | 其中：扶持带动脱贫户户数人数 | 其中：扶持带动监测对象户数人数 | 行业主管部门 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 |
| 3 | 唐山市 | 海港区 | 王滩镇 | 2024年港口环保业务项目 | 产业项目 | 续建 | 委托唐山港兴实业集团有限公司进行产业帮扶。 | 海港区 | 省市区三级衔接资金269万元 | 2024年 | 88户户142人 | 80户121人 | 8户21人 | 农业农村局 | 1.通过委托帮扶的形式，实现建档脱贫户稳定增收；2.带动脱贫户增加其内生动力 | 资产收益。为体现资产收益差异化，有劳动能力人员享受7%收益，无劳动力或丧失劳动力人员享受8%收益。 |
| 4 | 唐山市 | 海港区 | 王滩镇 | 2024年面貌提升业务项目 | 产业项目 | 新建 | 委托唐山港兴实业集团有限公司实施。 | 海港区 | 省市区三级衔接资金280万元 | 2024年 | 88户142人 | 80户121人 | 8户21人 | 农业农村局 | 为脱贫户和监测对象提供就业岗位，增加其收 入 | 提供就业务工机会 |

负责人：田东 联系人及电话：艾天姿、2915958 填表时间：2023年10月18日